QA Automatizador · Sesión 8 · Documento de apoyo

Sesión exploratoria 1

Proyecto: Sistema de Facturación y Gestión para Minimarket (TPV Minimarket v4.5, ambiente demo)

Estado del documento. Registro de la primera sesión exploratoria, hecha en la sesión 8 del curso. Solo se registra lo observado; lo que falta confirmar se marca POR CONFIRMAR.

| Código | SE-01 |
| --- | --- |
| Fecha de ejecución | 19-oct-2026 |
| Tester | Gabriela Villanueva Martel (QA) |
| Duración | 15 minutos (primeros 15 minutos de la sesión) |
| Ambiente | Demo · Brave de escritorio · usuario Administrador |
| Archivo | docs/sesion-exploratoria-1.docx |

# 1. Misión (charter)

Explorar el módulo Punto de venta para identificar problemas en la validación del stock, el proceso de cobro y la visualización de productos.

| Módulo | M02 Punto de venta |
| --- | --- |
| Riesgos que cubre | R03 (stock no se actualiza) y R10 (comportamiento que puede ser regla de negocio) |

# 2. Recorrido

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Abrir el carrito de Punto de Venta. |
| 2 | Probar seleccionando diferentes productos y cantidades. |
| 3 | Anotar, registrar y medir el tiempo. |

# 3. Hallazgos

Etiquetas: D = Defecto, I = Idea, O = Observación.

| ID | Tipo | Hallazgo | Descripción | Pasa a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SE-01-H1 | D | Venta sin stock | El producto «Arroz Costeño» tiene stock 0, pero el sistema permitió agregar 3 unidades y continuar con el proceso de venta sin mostrar una advertencia. | DEF-04 (RQ-02, CP-18) |
| SE-01-H2 | I | Edición rápida del cliente | Incorporar un ícono para editar los datos del cliente directamente desde el punto de venta, sin salir del flujo de atención. | Sugerencia de mejora (no es defecto) |
| SE-01-H3 | I | Tipo de comprobante | Incorporar una opción en Punto de venta para seleccionar el tipo de comprobante (boleta, factura o nota de venta) antes de procesar el cobro. | Sugerencia de mejora (no es defecto) |
| SE-01-H4 | O | Imágenes de productos | Las imágenes de los productos no se visualizan en las tarjetas del punto de venta. Se debe investigar si es un problema de carga, configuración o disponibilidad de las imágenes. | Se suma a DEF-03 (RQ-07) |

# 4. Preguntas abiertas

- ¿El stock mostrado ya descuenta lo que hay en el carrito? Si así fuera, «Stock: 0» con 3 unidades en el carrito podría ser correcto: POR CONFIRMAR con el responsable del sistema (riesgo R10).

- ¿La venta de Arroz Costeño con stock 0 se completa al presionar Cobrar? POR CONFIRMAR.

- ¿Por qué no cargan las imágenes: archivo inexistente, ruta mal configurada o falta de carga? POR CONFIRMAR (revisar en F12 → Network).

# 5. Cierre (debrief)

| ¿Se cumplió la misión? | En parte: se cubrió la validación del stock y la visualización de productos. El proceso de cobro no se completó. |
| --- | --- |
| ¿Qué quedó sin explorar? | Completar un cobro con cantidad mayor al stock y revisar Ventas, stock y reporte de inventario. |
| Próxima sesión | SE-02 (docs/sesion-exploratoria-2.docx) |