QA Automatizador · Semana 3 · Laboratorio

Matriz de trazabilidad v1

Proyecto: Sistema de Facturación y Gestión para Minimarket (TPV Minimarket v4.5, ambiente demo)

Estado del documento. Relaciona cada requisito con sus casos, su estado y sus defectos. Cada defecto queda asociado a su requisito. Como el sistema no tiene manual de usuario, los requisitos se derivan de lo que muestra la pantalla, del documento de alcance y de WCAG 2.2. Los casos sin ejecutar se marcan POR EJECUTAR.

| Código | QA-MTZ-001 |
| --- | --- |
| Versión | 1.1 |
| Fecha | 19-oct-2026 |
| Autor | Gabriela Villanueva Martel (QA) |
| Documentos base | QA-ALC-001 · casos-manuales-v1 · tabla-decision-v1 · sesion-exploratoria-1 · reporte-defectos-v1 |
| Archivo | docs/matriz-trazabilidad-v1.docx |

# 1. Requisitos

| ID | Módulo | Requisito | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| RQ-01 | M02 | Al agregar un producto con una cantidad válida, el subtotal de la línea es precio × cantidad. | Pantalla Punto de Venta (precio c/u y subtotal por línea) |
| RQ-02 | M02 | La cantidad en el carrito no puede superar el stock mostrado del producto (incluye productos con stock 0). | Pantalla Punto de Venta («Stock: 80», «Stock: 0»); riesgo R03 |
| RQ-03 | M02 | La cantidad mínima es 1: cero y negativos se rechazan. | Regla de casos manuales v1, sección 1 |
| RQ-04 | M02 | Una cantidad vacía o no numérica se rechaza con un mensaje claro. | Regla de casos manuales v1, sección 1 |
| RQ-05 | M14 | La pantalla de inicio de sesión no muestra credenciales de acceso. | QA-ALC-001, M14 |
| RQ-06 | M02 | El sistema avisa con un mensaje en texto cuando el dato ingresado es inválido. | WCAG 2.2, pauta 3.3; heurística de prevención de errores |
| RQ-07 | M02 | Las imágenes de los productos y el logo cargan o tienen texto alternativo. | WCAG 2.2, criterio 1.1.1 |
| RQ-08 | M02 | Punto de Venta se puede operar con teclado y el foco es visible. | WCAG 2.2, criterios 2.1.1 y 2.4.7 |

# 2. Matriz requisito → caso → defecto

| Requisito | Caso | Descripción del caso | Jira | Estado | Defecto | Jira defecto | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ-01 | CP-01 | Cantidad 10 → subtotal S/65.00 | QPM-1 | POR EJECUTAR | — | — | — |
| RQ-01 | CP-04 | Cantidad 1 (límite inferior) → S/6.50 | QPM-4 | POR EJECUTAR | — | — | — |
| RQ-01 | CP-05 | Cantidad 2 → S/13.00 | QPM-5 | POR EJECUTAR | — | — | — |
| RQ-01 / RQ-02 | CP-06 | Cantidad 79 → S/513.50 | QPM-6 | POR EJECUTAR | — | — | — |
| RQ-01 / RQ-02 | CP-07 | Cantidad 80 (= stock) → S/520.00 | QPM-7 | POR EJECUTAR | — | — | — |
| RQ-02 | CP-08 | Cantidad 81 (stock + 1) se rechaza | QPM-12 | Fallido | DEF-01 | QPM-16 | figura-1, figura-2 |
| RQ-02 | CP-09 | Cantidad 82 se rechaza | QPM-8 | POR EJECUTAR | — | — | — |
| RQ-02 | CP-14 | Cantidad 999999999 se rechaza (nuevo) | POR COMPLETAR | POR EJECUTAR | — | — | — |
| RQ-02 | CP-18 | Producto con stock 0 (Arroz Costeño), 3 unidades, se rechaza (nuevo, SE-01) | POR COMPLETAR | Fallido | DEF-04 | POR COMPLETAR | POR COMPLETAR |
| RQ-03 | CP-02 | Cantidad 0 se rechaza | QPM-2 | POR EJECUTAR | — | — | — |
| RQ-03 | CP-03 | Cantidad -1 se rechaza | QPM-3 | POR EJECUTAR | — | — | — |
| RQ-04 | CP-10 | Cantidad vacía se rechaza | QPM-9 | POR EJECUTAR | — | — | — |
| RQ-04 | CP-11 | Texto «abc» se rechaza | QPM-10 | POR EJECUTAR | — | — | — |
| RQ-04 | CP-12 | Caracteres «@#$» se rechazan | QPM-11 | POR EJECUTAR | — | — | — |
| RQ-04 | CP-15 | Alfanumérico «5abc» se rechaza (nuevo) | POR COMPLETAR | POR EJECUTAR | — | — | — |
| RQ-04 | CP-16 | Solo espacios se rechaza (nuevo) | POR COMPLETAR | POR EJECUTAR | — | — | — |
| RQ-04 | CP-17 | Decimal 2.5 (nuevo; regla POR CONFIRMAR) | POR COMPLETAR | POR EJECUTAR | — | — | — |
| RQ-05 | CP-13 | El login no muestra credenciales | QPM-13 | Fallido | DEF-02 | QPM-17 | figura-3 |
| RQ-06 | CP-08 / H1 | Aviso en texto al superar el stock | QPM-12 | Fallido | DEF-01 | QPM-16 | figura-2 |
| RQ-07 | CP-19 | Las imágenes del logo y de los productos cargan en Punto de Venta (nuevo; H2, SE-01-H4) | POR COMPLETAR | Fallido | DEF-03 | POR COMPLETAR | figura-1, figura-4 |
| RQ-08 | CP-20 | Operar el carrito con productos solo con teclado: «–», «+» y Cobrar (nuevo; H3) | POR COMPLETAR | POR EJECUTAR | — | — | — |
| RQ-0_ | CP-__ | DEF-05 de la sesión exploratoria 2 | POR COMPLETAR | POR COMPLETAR | DEF-05 | POR COMPLETAR | POR COMPLETAR |

# 3. Huecos encontrados y casos creados

| Requisito | Hueco | Acción |
| --- | --- | --- |
| RQ-02 | No había un caso para un producto con stock 0. | Se crea CP-18 (encontrado en SE-01, Fallido → DEF-04). |
| RQ-02 | No había un caso con un valor muy grande. | Se crea CP-14 (tabla de decisión, regla S2). |
| RQ-04 | Faltaban entradas alfanuméricas, espacios y decimales. | Se crean CP-15, CP-16 y CP-17 (tabla de decisión, regla S4). |
| RQ-06 | Solo tenía el hallazgo H1, sin caso. | Se vincula a CP-08, cuyo resultado esperado incluye el mensaje. |
| RQ-07 | Solo tenía el hallazgo H2, sin caso ni defecto en Jira. | Se crea CP-19 y se vincula a DEF-03. |
| RQ-08 | La prueba de teclado (H3) se hizo con el carrito vacío. | Se crea CP-20 con productos en el carrito. |
| M03 a M12 | Los módulos de prioridad alta (salvo M02) no tienen requisitos. | Fuera de esta versión; se declaran no cubiertos (plan de pruebas, sección 3). |

# 4. Resumen de cobertura

| Indicador | Valor | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Requisitos | 8 | RQ-01 a RQ-08, todos con al menos un caso |
| Casos | 20 | CP-01 a CP-13 (casos manuales v1) y CP-14 a CP-20 (nuevos) |
| Casos ejecutados | 4 de 20 | CP-08, CP-13, CP-18 y CP-19, todos fallidos |
| Defectos vinculados a un requisito | 4 de 5 | DEF-01 y DEF-04 → RQ-02 · DEF-02 → RQ-05 · DEF-03 → RQ-07 · DEF-05 POR COMPLETAR |