QA Automatizador · Entregable Semana 3

Plan de pruebas v1

Proyecto: Sistema de Facturación y Gestión para Minimarket (TPV Minimarket v4.5, ambiente demo)

Estado del documento. Plan elaborado a partir del Documento de Alcance de Calidad (QA-ALC-001) y del documento de casos manuales v1. Lo que aún no se ejecuta se marca POR EJECUTAR y lo que falta confirmar se marca POR CONFIRMAR. Las cifras y criterios marcados (Propuesta) deben validarse con el instructor.

| Código | QA-PLN-001 |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 19-oct-2026 |
| Autor | Gabriela Villanueva Martel (QA) |
| Revisor | Instructor del curso |
| Documentos base | QA-ALC-001 (alcance de calidad) · docs/casos-manuales-v1.docx |
| Archivo | docs/plan-de-pruebas-v1.docx |

# 1. Objetivo del plan

Este plan organiza cómo, cuándo y con qué recursos se prueba el Sistema de Facturación y Gestión para Minimarket. El alcance (qué se prueba y qué no) está definido en QA-ALC-001; aquí se define la estrategia, la cobertura actual, los criterios para empezar, suspender y cerrar, y la gestión de defectos.

Objetivo de calidad (QA-ALC-001, sección 1): verificar que el personal del minimarket pueda registrar ventas, registrar compras, gestionar productos, controlar el inventario, administrar la caja y emitir comprobantes electrónicos sin errores, y que los importes, existencias y reportes coincidan con las operaciones registradas.

# 2. Elementos de prueba

| Sistema | Sistema de Facturación y Gestión para Minimarket (TPV Minimarket) |
| --- | --- |
| Versión | 4.5 |
| Ambiente | Demo: mistyrose-stingray-576848.hostingersite.com |
| Roles | Administrador, Cajero y Contador |
| Módulos | 15 módulos (M01 a M15), detallados en QA-ALC-001, sección 3 |
| Documentación | No existe manual de usuario; las reglas se toman de la exploración del sistema y del repositorio github.com/davidyge/tpv-minimarket |

# 3. Cobertura actual y pendiente

La tabla muestra, módulo por módulo, qué está cubierto hoy. Los módulos de prioridad alta sin casos son el principal pendiente para cumplir los criterios de salida (sección 6).

| Código | Módulo | Prioridad | Casos diseñados | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M02 | Punto de venta | Alta | CP-01 a CP-12 (flujos F1, F2 y F3) | 1 ejecutado (CP-08, Fallido); 11 POR EJECUTAR |
| M14 | Usuarios (inicio de sesión) | Media | CP-13 (flujo F4) | 1 ejecutado (CP-13, Fallido) |
| M02 | Punto de venta (accesibilidad) | Alta | H1, H2 y H3 | Prueba de teclado ejecutada (14-oct); Lighthouse POR EJECUTAR |
| M03 | Ventas | Alta | Sin casos | POR COMPLETAR |
| M04 | Compras | Alta | Sin casos | POR COMPLETAR |
| M05 | Caja y banco | Alta | Sin casos | POR COMPLETAR |
| M06 | Productos | Alta | Sin casos | POR COMPLETAR |
| M11 | Facturación electrónica | Alta | Sin casos | POR COMPLETAR |
| M12 | Resúmenes diarios | Alta | Sin casos | POR COMPLETAR |
| Resto | M01, M07 a M10, M13, M15 | Media / Baja | Sin casos | Se declaran no cubiertos en esta versión |

# 4. Fuera del alcance

Se mantienen las exclusiones de QA-ALC-001, sección 4: carga y rendimiento, seguridad avanzada, automatización, otros navegadores y dispositivos, revisión de código y base de datos, aceptación del comprobante ante SUNAT e impresión en ticketera.

# 5. Estrategia de pruebas

## 5.1 Técnicas de diseño

| Técnica | Dónde se aplica | Documento |
| --- | --- | --- |
| Partición de equivalencia y valores límite | Cantidad en el carrito: 0, -1, 1, 2, 79, 80, 81, 82, vacío, texto y caracteres especiales | docs/casos-manuales-v1.docx (CP-01 a CP-12) |
| Tabla de decisión | Combinación de condiciones de la cantidad (formato, mínimo y stock) y la acción esperada | docs/tabla-decision-v1.docx |
| Prueba exploratoria | Cobro en Punto de Venta con cantidad mayor al stock y su efecto en ventas e inventario | docs/sesion-exploratoria-1.docx |
| Accesibilidad y usabilidad | Teclado, foco visible, texto alternativo y mensajes de error (WCAG 2.2) en Punto de Venta | docs/casos-manuales-v1.docx (H1 a H3) |
| Regresión | Repetir CP-08 y CP-13 cuando se corrijan DEF-01 y DEF-02 | Este plan |

## 5.2 Tipos y niveles

Según QA-ALC-001, sección 5: funcional a nivel de sistema (M01 a M15), integración (venta → stock, venta → caja, venta → comprobante → resumen diario, compra → stock), aceptación (operaciones completas), exploratoria, regresión y usabilidad básica. Todas las pruebas son manuales y desde la interfaz.

# 6. Criterios

## 6.1 Criterios de entrada

- El documento de alcance QA-ALC-001 está emitido y revisado por el instructor.

- El ambiente demo está disponible y se puede iniciar sesión con el usuario Administrador.

- Existen datos de prueba mínimos (sección 8).

- El repositorio, el tablero de Jira (QPM) y la carpeta docs/evidencias/ están creados.

## 6.2 Criterios de suspensión y reanudación (Propuesta)

- Se suspende la ejecución si el ambiente demo no está disponible o no permite iniciar sesión (riesgo R09), o si un defecto bloquea el flujo que se está probando.

- Se reanuda cuando el ambiente vuelve a responder; se anota la hora de la interrupción y se repite el último caso desde su precondición.

## 6.3 Criterios de salida

Se toman de QA-ALC-001, sección 7. Estado al 19-oct-2026:

| Criterio de salida | Estado |
| --- | --- |
| 100 % de los módulos de prioridad alta con casos diseñados y ejecutados | No cumplido: solo M02 tiene casos (1 de 12 ejecutado) |
| Cada requisito vinculado a al menos un caso en la matriz | Cumplido: RQ-01 a RQ-08 con casos CP-01 a CP-20 (docs/matriz-trazabilidad-v1.docx) |
| Una prueba de integración de punta a punta | POR EJECUTAR |
| Al menos 5 defectos documentados con evidencia | 4 documentados (DEF-01 a DEF-04); falta 1 (SE-02): POR COMPLETAR |
| Al menos una sesión exploratoria registrada | Cumplido: SE-01 (19-oct-2026); SE-02 POR COMPLETAR |
| Sin defectos críticos sin documentar | Sin defectos críticos detectados hasta ahora |

# 7. Entorno y herramientas

| Navegador | Brave de escritorio, el mismo durante toda la etapa |
| --- | --- |
| Ambiente | Demo (comprobantes en modo de prueba) |
| Gestión de casos y defectos | Jira (plan Free), proyecto QA Proyecto minimarket (QPM) |
| Tareas | Trello y GitHub Projects |
| Accesibilidad | Teclado (Tab / Shift+Tab), F12 → Elements → Styles y Lighthouse |
| Control de versiones | Git y GitHub: github.com/GabrielaVillanueva/proyecto_final_gabriela_villanueva |
| Evidencias | Capturas en docs/evidencias/ |

# 8. Datos de prueba

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Usuario | Administrador (admin). La contraseña no se registra en este documento. |
| Cliente | Cliente Genérico |
| Producto base | Inca Kola 1.5L, S/6.50 c/u, stock mostrado 80 |
| Otros productos observados | Aceite Primor 1L (stock 27, S/12.50) y Arroz Costeño 5kg (stock 0) |
| Caja | Turno #11 - Caja Principal (observado el 9-oct-2026) |

# 9. Gestión de defectos

Cada defecto se registra en Jira como incidencia de tipo Defecto, vinculada al caso que lo encontró, y en docs/reporte-defectos-v1.docx con evidencia. Flujo de estados de los casos: Por ejecutar → En ejecución → Aprobado o Fallido.

| Nivel | Severidad (impacto en el negocio) | Prioridad (urgencia de corrección) |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Detiene la venta o corrompe importes, inventario o comprobantes sin alternativa | — |
| Alta | Afecta una función principal o expone información sensible; hay riesgo de pérdida | Corregir antes de la siguiente entrega |
| Media | Funciona con una alternativa o el error es fácil de detectar | Corregir en la siguiente versión |
| Baja | Visual o de comodidad; no impide operar | Corregir cuando haya tiempo |

(Propuesta) Las definiciones se validan con el instructor.

# 10. Entregables y cronograma

| Semana | Fechas | Entregable | Archivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30-sep al 05-oct-2026 | README y documento de alcance de calidad | README.md · docs/alcance-calidad-v1.docx |
| 2 | 07-oct al 12-oct-2026 | Casos de prueba manuales v1 | docs/casos-manuales-v1.docx |
| 3 | 14-oct al 19-oct-2026 | Plan de pruebas, matriz de trazabilidad, reporte de defectos; apoyo: sesión exploratoria y tabla de decisión | docs/plan-de-pruebas-v1.docx y siguientes |

# 11. Roles

| Rol | Responsable | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| QA (autora) | Gabriela Villanueva Martel | Diseñar y ejecutar casos, reportar defectos, mantener el repositorio |
| Líder de QA (revisor) | Instructor del curso | Aprobar el plan y los criterios |
| Responsable del sistema | Ing. David Gonzales | Confirmar reglas de negocio antes de reportar (riesgo R10) |

# 12. Riesgos principales

Se usan los riesgos de QA-ALC-001, sección 8. Los que más afectan a este plan:

- R07 No alcanza el tiempo para los 15 módulos: se priorizan los de prioridad alta y se declara lo no cubierto.

- R03 El stock no se actualiza bien: está relacionado con DEF-01 y con la sesión exploratoria SE-01.

- R10 Un comportamiento que parece defecto es una regla del negocio: DEF-01 y DEF-02 se confirman con el responsable del sistema.

- R09 El ambiente demo no está disponible: aplica el criterio de suspensión 6.2.

# 13. Aprobación

| Rol | Nombre | Fecha y conformidad |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por | Gabriela Villanueva Martel | 19-oct-2026 |
| Revisado por | Instructor del curso |  |